ПРИЛОЖЕНИЕ

к проектной декларации от 02.02.2015 года

Общество с ограниченной ответственностью «АВАНГАРД»

наименование застройщика

Изменение № 9 в проектную декларацию от «02» февраля 2015 года

(Трехэтажный многоквартирный жилой дом, расположенный по адресу: Волгоградская обл.,

г. Камышин, ул.Мира, д. 51 «А»)

Внесены изменения в пункты: №2.3. и №2.12.

Дата внесения изменения: 29.01.2016 год.

Причина внесения изменений: изменение предполагаемого срока получения разрешения на ввод в эксплуатации строящегося многоквартирного дома.

Содержание изменения:

2.3. Этапы реализации проекта согласно проектной документации и сроки его реализации.

Сроки строительства: 2015 год - 2016 год. Строительство осуществляется в один этап.

Начало строительства: I квартал 2015 года

Окончание строительства: III квартал 2016 года.

2.12. Ввод  в  эксплуатацию  многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости

Предполагаемый срок получения разрешения на ввод в эксплуатацию строящегося (создаваемого) многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости - III квартал 2016 года.

Орган, уполномоченный в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности на выдачу разрешения на ввод этих объектов недвижимости в эксплуатацию:

- Администрация  городского  округа - город Камышин  Волгоградской области.

Руководитель застройщика

Директор ООО «Авангард» __________________________ Григорьев Д.А.